|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目/产品 | 版本 | 性质 | 内容描述 | 目的 | 人员 | 完成时间 | 备注 |
| 项目名称 | / | 日常 | H5直播重播 |  | 黄豪磊 | 2018-04-13 |  |
| 工作详情 | 【上周完成情况】  1. h5直播重播（提测时间： 2018-04-27， 上线时间： 待定）  1.1 调研视频窗口拖拽  1.2 重构开发课程表页面  【本周工作安排】  1. h5直播重播开发 | | | | | | |
| 建议、创新和思考： | | | | | | | |