|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目/产品 | 版本 | 性质 | 内容描述 | 目的 | 人员 | 完成时间 | 备注 |
| 项目名称 | / | 日常 | H5直播重播 |  | 黄豪磊 | 2018-05-18 |  |
| 工作详情 | 【上周完成情况】   1. h5直播重播（提测时间： 2018-04-28， 上线时间：2018-05-14）    1. 由于上周五存在上线风险，本周一完成h5直播重播改版上线    2. 完成h5直播工作交接（移交给余昊团队）   【本周工作安排】 | | | | | | |
| 建议、创新和思考： | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目/产品 | 版本 | 性质 | 内容描述 | 目的 | 人员 | 完成时间 | 备注 |
| 项目名称 | / | 日常 | 知识库 |  | 黄豪磊 | 2018-05-18 |  |
| 工作详情 | 【上周完成情况】   1. 后端知识库优化（提测时间： 2018-05-18， 上线时间：待定）    1. 完成知识库知识树不限层级开发    2. 完成知识树，搜索，筛选项，星标，回收站等多项触发刷新列表的参数优化   【本周工作安排】  1.提测+修改bug | | | | | | |
| 建议、创新和思考： | | | | | | | |